# EVALUASI KESIAPAN IMPLEMENTASI

## Enterprise Architecture e-PeLARA Next Generation vs Sistem Aplikasi Nyata

Evidence-Based Assessment — 75 Artefak Governance + 5 ADR + 1 Lampiran Teknis

Disusun: 2026-08-06 | Oleh: Claude Work (Draft File Operator) | Status dokumen: Evaluasi, bukan artefak governance formal

## 1. Ringkasan Eksekutif

Pertanyaan inti: apakah seluruh capaian Enterprise Architecture e-PeLARA sudah dapat diimplementasikan ke dalam sistem? Jawaban singkat: sebagian kecil sudah berjalan nyata di kode, sebagian kecil lagi siap dieksekusi tim dev tanpa analisis ulang, dan mayoritas mutlak (~74%) memang tidak dirancang untuk menjadi fitur aplikasi — itu adalah dokumentasi arsitektur murni yang tugasnya membentuk prinsip, bukan kode.

Dari 75 artefak Master Document Sequence plus 5 ADR dan 1 lampiran teknis (32a), hanya satu dokumen (32a) yang memiliki bukti implementasi teknis nyata dan terverifikasi di kode aplikasi — dan bahkan itu berstatus Partially Implemented, bukan selesai penuh. Sisanya adalah blueprint konseptual yang secara eksplisit dan konsisten menyatakan tidak menetapkan skema database, kode, atau API aktual.

Temuan paling signifikan: dua gap kode nyata yang sudah diwajibkan governance sejak ADR-0002 (6 Agustus 2026) namun belum dieksekusi — sinkronisasi status RPJMD ke tabel dokumen, dan unifikasi dua definisi admin yang berbeda. Kedua ini murni pekerjaan teknis kecil-menengah, bukan masalah desain arsitektur.

### 1.1 Angka Kunci

| Kategori | Jumlah Artefak | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Implemented (evidence teknis nyata, terverifikasi) | 1 (32a, sebagian) | ~1% |
| Implementation Ready (spesifik, siap dieksekusi tim dev) | 4 | ~5% |
| Partially Ready (perlu pekerjaan tambahan signifikan) | 6 | ~8% |
| Not Ready (dependency belum selesai / evidence pending institusional) | 9 | ~12% |
| N/A — dokumentasi murni, tidak perlu jadi fitur aplikasi | 60 | ~74% |

Basis: 75 artefak Master Document Sequence + 5 ADR + 1 lampiran teknis (32a) = 81 unit evaluasi. Persentase dihitung dari total unit.

## 2. Metodologi

Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan evidence-based: setiap artefak governance dibaca langsung (front-matter, ruang lingkup, dependency), dan diverifikasi silang terhadap kode aplikasi nyata di backend/ (models, controllers, routes, services, scripts, migrations, CI config) — bukan berdasarkan asumsi atau klaim dokumen semata.

- Sumber governance: 75 artefak Master Document Sequence (Seq 00–74), 5 ADR (0001–0005), 1 lampiran teknis (32a), Master Artifact Register v1.0.5, Enterprise Change Log v1.0.33, Architecture Issue Register v1.0.5.

- Sumber kode: backend/models/, backend/controllers/, backend/routes/, backend/services/, backend/scripts/, backend/migrations/, .github/workflows/, .husky/ — dibaca read-only, tidak ada perubahan dilakukan.

- Klasifikasi status implementasi mengikuti 5 kategori standar: Implemented, Implementation Ready, Partially Ready, Not Ready, N/A — didefinisikan di §3.

Batasan: verifikasi kode difokuskan pada area yang secara eksplisit disebut sebagai evidence dalam ADR/blueprint (mis. ApprovalLog.js, sipdController.js, backend/scripts/). Modul di luar cakupan keputusan ADR yang ada (BMD, TLHP, MR, LK, Penatausahaan) dikonfirmasi keberadaannya di kode tapi kepatuhannya terhadap model workflow generik tidak diverifikasi mendalam, karena ADR-0002 §3 butir 8 sendiri belum memutuskan apakah kelima modul itu wajib tunduk pada model 4-state.

## 3. Definisi Status Implementasi

| Status | Definisi | Syarat Evidence |
| --- | --- | --- |
| Implemented | Mekanisme sudah berjalan nyata di kode/infrastruktur dan diverifikasi berfungsi. | File kode ada + hasil test/run nyata yang dapat ditelusuri (commit, log, output). |
| Implementation Ready | Keputusan arsitektur final, tidak ada ambiguitas desain; tim dev bisa mulai coding tanpa perlu analisis arsitektur tambahan. | ADR/blueprint Approved + spesifikasi teknis cukup rinci (field, endpoint, atau kriteria eksplisit). |
| Partially Ready | Sebagian sudah jelas, sebagian masih perlu keputusan/analisis tambahan sebelum coding dimulai penuh. | Ada blueprint Approved tapi masih ada Evidence Pending item yang material untuk implementasi. |
| Not Ready | Belum dapat diimplementasikan karena dependency eksternal/institusional belum selesai, atau evidence teknis menunjukkan prasyarat belum terpenuhi. | Blocker eksplisit tercatat: keputusan institusional pihak ketiga, atau infrastruktur dasar belum ada. |
| N/A | Dokumen murni prinsip/kebijakan arsitektur — secara desain tidak dimaksudkan untuk diwujudkan sebagai fitur aplikasi tersendiri. | Artefak eksplisit menyatakan tidak menetapkan skema/kode/API; berfungsi sebagai pedoman, bukan spesifikasi build. |

## 4. Peta Artefak per Domain

75 artefak Master Document Sequence terbagi ke 8 domain. Seluruhnya berstatus Approved (governance); tidak ada yang masih Draft for Review per 2026-08-06.

| Domain | Jumlah Artefak |
| --- | --- |
| Governance | 10 |
| Business | 8 |
| Data & Knowledge | 11 |
| Application & Integration | 12 |
| Technology & Security | 10 |
| Intelligence/AI | 8 |
| Publishing/Design System | 9 |
| Transition/Implementation | 8 |

## 5. Matriks Implementasi

Matriks berikut mencakup artefak/kelompok artefak yang paling signifikan bagi keputusan implementasi — baik yang sudah siap dieksekusi maupun yang menjadi blocker nyata. Kelompok artefak dengan pola evaluasi identik (mis. seluruh domain AI, Publishing, Security) digabung menjadi satu baris untuk keterbacaan; rincian per-artefak individual tersedia di Master Artifact Register.

| ID Artefak | Nama | Status Artefak | Status Implementasi | Modul e-PeLARA | Dependency | Prioritas | Kompleksitas | Catatan Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR-0002 | Enterprise Workflow State Model Decision | Accepted | Implementation Ready | RPJMD (gap sync), semua modul planning | ApprovalLog.js (sudah ada) | Critical | Sedang | Perbaikan ENTITY_TABLE_MAP RPJMD adalah satu-satunya kode yang perlu ditulis; sisanya sudah berjalan. |
| BP-APP-002 | Enterprise Workflow State Model (blueprint) | Approved v0.2.0 | Implementation Ready | RPJMD, Renja (unifikasi kolom status) | ADR-0002, ADR-0005 | Critical | Sedang–Tinggi | Renja punya status(STRING) + approval_status(ENUM) berdampingan — migrasi konsolidasi belum dieksekusi. |
| ADR-0003 | Backup and Disaster Recovery Decision | Accepted | Not Ready | Infrastruktur/DevOps, seluruh modul (DB) | BP-TECH-003 | Critical | Sedang | Tidak ada satu pun script backup ditemukan di backend/scripts/. Gap operasional murni, bukan gap arsitektur. |
| BP-TECH-003 | Resilience, Backup and DR Blueprint | Approved v0.1.0 | Not Ready | Infrastruktur/DevOps | ADR-0003 | Critical | Rendah (teknis) / Tinggi (organisasi) | Target RPO/RTO sudah jelas; implementasi murni menunggu eksekusi ops, bukan desain. |
| ADR-0004 | SIPD Integration Interim Pattern Decision | Accepted | Implemented (pola interim) | Modul SIPD/RKA/Realisasi | rkaSipdPdfImportService.js (sudah ada) | Medium | N/A (sudah berjalan) | Pola PDF-import sudah berfungsi sebelum ADR ini; ADR hanya memformalkan status. |
| BP-INT-001 | SIPD Integration Blueprint | Approved v0.1.0 | Partially Ready | Modul SIPD | ADR-0004; ketersediaan API Kemendagri | Medium | Tidak diketahui | Bagian B (Target API Pattern) sengaja placeholder — tidak dapat diimplementasikan sampai ada konfirmasi eksternal Kemendagri. |
| ADR-0005 | Mandatory Generic Workflow Compliance Decision | Accepted | Partially Ready | backend/scripts, CI/CD, seluruh modul baru | ADR-0002; 32a | High | Rendah (sudah sebagian jalan) | Lapis 2 (lint) & sebagian Lapis 3 (wiring) sudah Implemented; schema constraint (DB) masih N/A. |
| 32a | Enforcement Technical Specification | Approved (gov); Partially Implemented (teknis) | Partially Ready | backend/scripts, .husky, .github/workflows | ADR-0005 | High | Rendah (sisa kecil) | Tahap 1 & 3 Implemented dgn bukti; Tahap 2 (CHECK/ENUM constraint) menunggu modul baru qualifying muncul. |
| BP-APP-003 | Application Modularization Blueprint | Approved v1.1.0 | N/A | Seluruh backend/frontend (struktur) | BP-APP-001, ADR-0005 (rujukan saja) | Low | N/A | Murni prinsip modularisasi konseptual; tidak menetapkan struktur folder/kode konkret. |
| BP-BUS-004 | Roles, Authority and Approval Blueprint | Approved v1.0.0 | Partially Ready | Auth/RBAC (verifyToken, allowRoles) | BP-BUS-001–003 | Medium | Sedang | Definisi admin ganda (ADMIN_ROLES vs isWorkflowAdminRole()) belum disatukan — gap kode nyata, disebut eksplisit ADR-0002. |
| REF-APP-001 | Application Portfolio Catalog | Approved (struktur) | Not Ready | Seluruh modul (dokumentasi katalog) | ARCH-APP-001 | Low | Rendah | Struktur skema katalog Approved, tapi entri modul aktual sengaja tidak diisi — Evidence Pending governance, bukan blocker teknis. |
| REF-INT-001 | API and Event Catalog | Approved (struktur) | Not Ready | Seluruh API/event | STD-INT-001/002 | Low | Rendah | Sama seperti REF-APP-001 — struktur ada, entri aktual belum diisi. |
| Seq 18–28 | Data & Knowledge Architecture (11 artefak) | Approved v1.0.0 (semua) | N/A (mayoritas) / Partially Ready | RPJMD/Renstra (skema temporal) | ADR-0001 | Medium | Rendah–Sedang | ADR-0001 memerlukan field period_type baru pada Renstra OPD — belum diverifikasi ada di kode; sisanya murni prinsip data governance. |
| Seq 45–49 | Security Architecture (5 artefak) | Approved v1.0.0 (semua) | N/A | Auth, secrets, security zones | BP-BUS-004 | Low | N/A | Prinsip keamanan konseptual; AIR-008 (CSRF) tetap Open, tidak diselesaikan artefak ini. |
| Seq 50–57 | Intelligence & AI Architecture (8 artefak) | Approved v1.0.0 (semua) | N/A | Modul MR (narrativeProviders) | GOV-AI-001 | Low | N/A | Sebagian sudah ada padanan kode (MR_NARRATIVE_PROVIDER env, narrativeProviderFactory.js) di luar cakupan artefak ini secara formal. |
| Seq 58–66 | Publishing dan Design System (9 artefak) | Approved v1.0.0 (semua) | N/A | Export PDF/Word/Excel (exportService.js dkk) | ARCH-PUB-001 | Low | N/A | Prinsip publishing konseptual; export service nyata sudah ada di kode terlepas dari artefak ini. |
| Seq 67–74 | Transition and Implementation (8 artefak) | Approved (Plan/struktur, semua) | N/A | Lintas modul (roadmap) | Seluruh domain Approved | Low | N/A | Rencana/roadmap tingkat tinggi; readiness checklist (GOV-MIG-001/002) belum pernah benar-benar dijalankan/diisi. |

## 6. Gap Signifikan: Enterprise Architecture vs Implementasi Aktual

Berikut gap konkret yang ditemukan lewat verifikasi langsung kode — bukan asumsi. Setiap gap disertai akar penyebab dan rekomendasi penyelesaian.

### 6.1 RPJMD tidak ada di ENTITY_TABLE_MAP (approvalController.js)

Penjelasan: ADR-0002 §3.4 mewajibkan sinkronisasi penuh RPJMD ke model approval; kode nyata mengonfirmasi RPJMD ada di VALID_ENTITY_TYPES tapi absen dari ENTITY_TABLE_MAP — transisi status tercatat di log tapi silent no-op ke tabel rpjmd.

Rekomendasi: Tambahkan RPJMD ke ENTITY_TABLE_MAP dan verifikasi field status di model rpjmd cocok dengan 4-state ENUM. Estimasi: perubahan kecil, satu file, tapi butuh regression test alur approval RPJMD end-to-end.

### 6.2 Renja: status(STRING) dan approval_status(ENUM) berdampingan

Penjelasan: ADR-0002 mewajibkan satu status resmi per dokumen. Kode nyata menunjukkan migrasi separuh jalan — kolom ENUM baru sudah ada, kolom STRING lama belum dihapus/dinonaktifkan.

Rekomendasi: Audit seluruh kode yang membaca/menulis kolom status lama, migrasi bertahap ke approval_status sebagai satu-satunya sumber kebenaran, deprecate kolom lama setelah masa transisi.

### 6.3 Dua definisi admin paralel (ADMIN_ROLES vs isWorkflowAdminRole())

Penjelasan: ADR-0002 §3.6 mewajibkan satu sumber definisi tunggal untuk otorisasi approve/reject/revise vs kunci-edit dokumen approved — berisiko kondisi timpang (bisa approve tapi tidak bisa mengunci, atau sebaliknya).

Rekomendasi: Konsolidasi ke satu fungsi/konstanta bersama, refactor approvalController.js dan planningWorkflowService.js untuk memakai sumber yang sama.

### 6.4 Backup/restore otomatis tidak ada sama sekali

Penjelasan: ADR-0003/BP-TECH-003 menetapkan target RPO 24 jam tapi tidak ada satu pun script backup ditemukan di backend/scripts/ maupun prosedur di docs/DATABASE.md.

Rekomendasi: Ini murni pekerjaan operasional (DevOps), bukan pekerjaan arsitektur lanjutan — buat cron job mysqldump harian + retention policy + restore test terjadwal. Blocker utama: kapasitas ops, bukan desain.

### 6.5 Ketersediaan API SIPD Kemendagri tidak diketahui

Penjelasan: BP-INT-001 Bagian B (Target Integration Pattern) sengaja placeholder karena status akses API eksternal SIPD tidak dapat dipastikan oleh e-PeLARA sendiri — ini keputusan institusional Kemendagri, di luar kendali internal.

Rekomendasi: Tidak dapat diselesaikan lewat kerja teknis internal. Perlu eskalasi institusional (Kominfo/BPKAD) di luar tim development untuk konfirmasi akses API — atau terima pola PDF-import sebagai solusi permanen.

### 6.6 Tahap 2 enforcement (schema constraint) belum diterapkan

Penjelasan: 32a/ADR-0005 mensyaratkan CHECK/ENUM constraint di level DB untuk modul baru, tapi belum ada satu pun tabel modul baru yang qualifying (satu-satunya modul baru pasca-ADR-0005, ProSN-P, punya status domain berbeda by design dan sudah didisposisikan sebagai exception).

Rekomendasi: Bukan gap yang perlu diselesaikan sekarang — template migration sudah siap (TEMPLATE-add-generic-status-check-constraint.js). Tinggal dieksekusi saat modul baru qualifying benar-benar dibuat.

### 6.7 CI workflow compliance belum pernah dijalankan sungguhan di GitHub Actions

Penjelasan: workflow-compliance-verify.yml sudah dibuat dan diuji secara logika terhadap data historis, tapi sandbox eksekusi tidak punya akses runner GitHub — belum ada observasi run CI aktual.

Rekomendasi: Push/PR percobaan yang menyentuh backend/models/ untuk memverifikasi job benar-benar tereksekusi di GitHub Actions, bukan hanya benar secara logika lokal.

### 6.8 Path dokumentasi vs lokasi fisik checkWorkflowComplianceStaged.js

Penjelasan: 32a menyiratkan lokasi di backend/scripts/, tapi file sebenarnya di scripts/ (root repo) — gap dokumentasi kecil, berpotensi membingungkan pembaca/pemelihara di masa depan.

Rekomendasi: Perbaikan administratif: sinkronkan path di 32a dengan lokasi fisik sebenarnya, atau pindahkan file agar sesuai dokumentasi — pilih salah satu, jangan biarkan tidak sinkron.

### 6.9 Katalog REF-APP-001/REF-INT-001 kosong (struktur only)

Penjelasan: Struktur skema katalog aplikasi dan API/event sudah Approved, tapi entri aktual modul/endpoint tidak pernah diisi — sengaja dihindari saat penyusunan awal untuk mencegah fabrikasi evidence tanpa verifikasi.

Rekomendasi: Kerja inventarisasi terpisah: audit seluruh ~150 file route dan model untuk mengisi katalog sesuai skema yang sudah ditetapkan. Tidak butuh keputusan arsitektur baru, murni kerja dokumentasi/audit.

## 7. Dependency, Prasyarat, dan Risiko Implementasi

### 7.1 Dependency Kritis

- BP-APP-002 (workflow state) bergantung pada perbaikan ENTITY_TABLE_MAP RPJMD sebelum bisa diklaim benar-benar seragam lintas modul.

- BP-TECH-003 (backup/DR) sepenuhnya bergantung pada eksekusi operasional (DevOps) — tidak ada dependency arsitektur lain yang menghalangi, murni soal kapasitas dan prioritas tim.

- BP-INT-001 Bagian B (target API SIPD) bergantung pada konfirmasi institusional eksternal dari Kemendagri — di luar kendali tim development e-PeLARA sepenuhnya.

- 32a Tahap 2 (schema constraint) bergantung pada kemunculan modul baru yang benar-benar qualifying — bukan sesuatu yang bisa “dikerjakan lebih cepat”, karena memang belum ada target yang sah.

### 7.2 Risiko

- Risiko drift dokumentasi vs kode: ditemukan satu kasus nyata (path checkWorkflowComplianceStaged.js) di mana dokumentasi governance tidak 100% sinkron dengan lokasi fisik file — risiko ini akan membesar jika governance terus berkembang tanpa siklus verifikasi berkala terhadap kode.

- Risiko false confidence pada status “Resolved”: AIR-004, AIR-007, AIR-009 seluruhnya berstatus Resolved (bukan Closed) — closure formal masing-masing memerlukan bukti tambahan (implementasi RPJMD sync, konfirmasi API SIPD, bukti restore test) yang belum ada. Risiko: pembaca sekilas bisa salah asumsi bahwa “Resolved” berarti “selesai total”.

- Risiko evidence tidak terverifikasi independen: evidence teknis 32a (Tahap 1/3) berasal dari laporan sesi coding terpisah — dalam evaluasi ini sudah dilakukan pengecekan langsung dan sebagian besar klaim terkonfirmasi ada di kode, namun proses awal pencatatannya sempat berbasis laporan, bukan verifikasi langsung saat itu juga.

- Risiko modul di luar cakupan ADR-0002 (BMD, TLHP, MR, LK, Penatausahaan): kelima modul ini punya kode substansial tapi kepatuhannya terhadap model 4-state generik belum diputuskan governance — risiko munculnya pola status berbeda-beda lagi seperti kasus Renja sebelum distandarkan.

## 8. Keputusan Arsitektur Tanpa Representasi di Aplikasi

Tiga keputusan governance yang sudah final namun belum punya representasi nyata di kode:

- ADR-0002 §3 butir 4 (sinkronisasi RPJMD wajib) — diputuskan Accepted 2026-08-06, kode belum diperbarui.

- ADR-0002 §3 butir 6 (unifikasi definisi admin) — diputuskan Accepted 2026-08-06, kode masih punya dua definisi paralel.

- ADR-0003 (target RPO 24 jam) — diputuskan Accepted 2026-08-06, tidak ada satu pun script backup yang merealisasikan target ini.

Catatan penting: ketiganya BUKAN kegagalan implementasi yang mengejutkan — ketiga ADR itu sendiri secara eksplisit menyatakan tidak mengeksekusi perubahan kode sebagai bagian dari ADR, dan mendelegasikan eksekusi ke “Migration/Implementation (Seq 67+)” sebagai pekerjaan terpisah. Jarak antara keputusan dan implementasi ini sudah diantisipasi oleh desain governance sejak awal.

## 9. Artefak yang Murni Dokumentasi (Tidak Perlu Jadi Fitur)

Berikut kategori artefak yang secara desain TIDAK dimaksudkan untuk diwujudkan sebagai fitur aplikasi — perannya adalah membentuk prinsip, kosakata, dan batas keputusan, bukan spesifikasi build:

- Seluruh 10 artefak Governance (Seq 00–09): Charter, Roadmap, Register, Operating Model — tata kelola proses, bukan fitur sistem.

- Seluruh 8 artefak Business Architecture (Seq 10–17): capability map, value stream, glossary — kosakata dan pemetaan konseptual, dikonsumsi manusia (analis/PM), bukan mesin.

- Mayoritas 11 artefak Data Architecture (Seq 18–28) kecuali turunan ADR-0001 — prinsip data governance, klasifikasi, lineage; sudah tercermin sebagian di desain skema existing, tidak butuh modul terpisah.

- Seluruh 5 artefak Security Architecture (Seq 45–49): zona ancaman, prinsip secrets — panduan desain keamanan, direalisasikan lewat praktik coding, bukan satu fitur tunggal.

- Seluruh 8 artefak AI Architecture (Seq 50–57): gateway abstraction, responsible AI — beberapa sudah punya padanan kode informal (MR narrative provider) di luar keterkaitan formal ke artefak ini.

- Seluruh 9 artefak Publishing/Design System (Seq 58–66) dan 8 artefak Transition/Migration (Seq 67–74): roadmap, checklist kesiapan, rencana dekomisioning — dokumen perencanaan program, bukan kode.

## 10. Kesimpulan Tegas

| Indikator | Nilai |
| --- | --- |
| Siap diimplementasikan langsung (Implementation Ready) | ~5% (4 artefak/keputusan) |
| Sudah berjalan nyata di kode (Implemented, termasuk parsial) | ~1% (1 unit: 32a, sebagian) |
| Perlu pekerjaan tambahan sebelum implementasi penuh (Partially Ready) | ~8% (6 artefak/keputusan) |
| Belum dapat diimplementasikan — dependency belum selesai (Not Ready) | ~12% (9 artefak/keputusan) |
| Tidak perlu diimplementasikan sebagai fitur (N/A — dokumentasi murni) | ~74% (60 artefak) |

### 10.1 Blocker Utama

- Blocker teknis kecil tapi mengikat governance: RPJMD sync gap dan dualisme definisi admin — keduanya sudah diwajibkan ADR-0002 sejak 2026-08-06, murni menunggu eksekusi coding, bukan keputusan baru.

- Blocker operasional: tidak ada backup otomatis — target sudah jelas (RPO 24 jam), tinggal soal kapasitas/prioritas tim ops, bukan ambiguitas desain.

- Blocker institusional eksternal (di luar kendali e-PeLARA): ketersediaan API SIPD Kemendagri — tidak dapat diselesaikan lewat kerja teknis internal semata.

- Blocker menunggu kondisi (bukan menunggu keputusan): Tahap 2 enforcement (schema constraint) menunggu munculnya modul baru yang benar-benar qualifying — sudah siap dieksekusi kapan pun kondisinya terpenuhi.

### 10.2 Tahapan Implementasi yang Paling Direkomendasikan

Urutan optimal: selesaikan dulu 2 gap kecil-menengah yang sudah final secara keputusan (RPJMD sync, unifikasi admin) — risiko rendah, dampak tinggi terhadap integritas model workflow. Paralel dengan itu, mulai kerja backup/DR karena murni operasional dan tidak bergantung keputusan arsitektur lain. Tunda keputusan SIPD API sampai ada sinyal dari luar tim (Kemendagri); jangan alokasikan effort besar ke sana sekarang. Biarkan Tahap 2 enforcement menunggu modul baru secara alami — template sudah siap, tidak perlu dipaksakan lebih awal.

## 11. Roadmap Implementasi (Siap Dikerjakan Tim Dev)

Diurutkan berdasarkan prioritas dan dependency — tim dev dapat langsung mengeksekusi tanpa mengulang analisis arsitektur, karena seluruh keputusan desain sudah final di ADR/blueprint terkait.

| # | Item Kerja | Rujukan Governance | Jenis Pekerjaan | Prioritas | Estimasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perbaiki ENTITY_TABLE_MAP RPJMD di approvalController.js | ADR-0002, BP-APP-002 | Backend — 1 file, low risk | Critical | 1–2 hari |
| 2 | Audit & unifikasi definisi admin (ADMIN_ROLES vs isWorkflowAdminRole()) | ADR-0002 §3.6 | Backend — refactor lintas file | Critical | 3–5 hari |
| 3 | Rencana migrasi konsolidasi status Renja (STRING → ENUM tunggal) | ADR-0002 §3.5, BP-APP-002 | Backend + DB migration + regression test | High | 1–2 minggu |
| 4 | Setup backup otomatis harian (mysqldump/cron) + retention policy | ADR-0003, BP-TECH-003 | DevOps/Infrastruktur | Critical | 3–5 hari (murni ops) |
| 5 | Jadwalkan & jalankan restore test pertama, dokumentasikan hasilnya | ADR-0003 §3.3 | DevOps — bukti untuk closure AIR-009 | Critical | 1 hari + verifikasi |
| 6 | Verifikasi run CI compliance sungguhan (push percobaan) | ADR-0005, 32a Tahap 3-B | CI/CD | Medium | 1 hari |
| 7 | Perbaiki path dokumentasi 32a vs lokasi fisik script | 32a | Dokumentasi governance | Low | <1 hari |
| 8 | Inventarisasi modul aktual untuk mengisi REF-APP-001/REF-INT-001 | REF-APP-001, REF-INT-001 | Audit lintas backend/frontend | Medium | 1–2 minggu |
| 9 | Terapkan Tahap 2 (schema constraint) begitu modul baru qualifying muncul | 32a Tahap 2 | Backend migration — on-demand | Medium | <1 hari per modul (template siap) |
| 10 | Keputusan strategis: terima PDF-import SIPD permanen ATAU eskalasi institusional API Kemendagri | BP-INT-001 Bagian B | Keputusan Project Owner, bukan teknis | Medium | Tergantung keputusan eksternal |

## 12. Batas Evaluasi Ini

Evaluasi ini adalah analisis, bukan artefak governance formal — tidak menetapkan disposition Gate, tidak mengubah status Approved/Accepted artefak mana pun, dan tidak menugaskan pekerjaan implementasi secara mengikat. Evidence teknis bersumber dari pembacaan langsung kode pada 2026-08-06; kondisi dapat berubah setelah tanggal ini. Rekomendasi prioritas mencerminkan penilaian teknis-arsitektural, bukan keputusan bisnis/anggaran yang tetap sepenuhnya wewenang Project Owner.